.

工程进度款申请表及竣工结算审查表

工程名称：

2011年 12 月 21 日

单位：元

120000 元

1、一、三、四号楼负一层混凝土浇筑完成，2 号楼一层砖砌体、混凝土完成；

2、1-4 号楼一层砖、混凝土工程完成；

3、4 号楼二层砖完成，2 号楼二层砖完成，2 号楼二单元二层混凝土完成；

4、付款按承包单价的 40%付款；（1、2、3、4 号楼一层面积共 1968 平方米）

公司副总经理审批：

公司总经理审批：

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

.

工程进度款申请表及竣工结算审查表

工程名称：

2012年1 月17日

单位：元

钢筋制作安装分项工程

年 月 日

年 月 日

80000 元

4、付款按完成工程量的 80%付款；

5、完成面积：5695×17.5 元/㎡=99662.5×80%=79730 元；

本月审批金额：80000 元

累计审批金额：80000 元

公司副总经理审批：

公司总经理审批：

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

.

工程进度款申请表及竣工结算审查表

工程名称：

2012年3月9日

单位：元

140000 元

1、一、三、四号楼负一层到五层混凝土浇筑完成、砖砌体工程砌筑完成，2 号楼一层到六层砖砌

体、混凝土完成；

2、付款按承包单价的 40%付款；（1、2、3、4 号楼一层面积共 1968 平方米）

累计审核工作量：12000m2

本月审核工作量：

累计审核工作量：

扣水

公司副总经理审批：

公司总经理审批：

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

.

1-4 号楼面积

1 号楼一层面积：596 ㎡

2 号楼一层面积：596 ㎡

3 号楼一层面积：209 ㎡

4 号楼一层面积：567 ㎡

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

.

工程进度款申请表及竣工结算审查表

工程名称：

2012年1月6日

单位：元

土石方开挖分项工程

名

1、一期工程 1、3、4 号楼人行天桥独立柱基础开挖土石方总方量；

累计审核工作量：47.08 M3

本月审核工作量：

累计审核工作量：

扣水

公司副总经理审批：

公司总经理审批：

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！

.

工程进度款申请表及竣工结算审查表

工程名称：

2012年2月13日

单位：元

土石方运输分项工程

名

本月审核工作量：38 车

本月审批金额：4940 元

累计审批金额：4940 元

累计审核工作量：38 车

本月审核工作量：

累计审核工作量：

公司副总经理审批：

公司总经理审批：

部分内容来源于网络，有侵权请联系删除！