装修公司购销合同模板3篇

装修公司购销合同模板1

    甲方：电话：

    乙方：电话：

    依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，结合本市家装特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的.基础上，就乙方承包甲方的家庭装修工程的有关事宜，达成以下协议：

    第一条工程地点：

    第二条工程内容及做法(详见图纸及报价单)

    第三条工程期限：

    第四条合同价款：本合同工程造价为(人民币)_________________________元金额大写：__________________________元(详见工程报价单)

    第五条工程款分两次支付：

    第一次支付合同总价款的60%________________________第二次支付合同总价款的40%________________________议，同时调整有关工程费用及工期。

    第六条工程保修：工程保修期为两年，维修期为五年。(除人为损坏)

    第七条本合同工程竣工双方办理完结算手续自动终止。

    第八条其他说明：

    第一项甲方工作

    1、为乙方入场创造条件，解决施工用电、用水，道路畅通并承担其费用，协调物业公司，保证工程顺利进行。

    2、办理施工所涉及的各种申请，审批等手续并承担其费用。

    3、参与工程质量和施工进度的监督，负责甲方材料进场，工程质量验收。

    第二项乙方工作

    1、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

    2、严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

    3、保护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水道的畅通。

    4、保证施工现场的整洁，工程完工后负v责清扫施工现场(不工程变更：工程项目或方式如需变更，双方应协商一致，签定书面协含清洁)。

    5、协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作并承担其费用。

    第三项工期

    1、由于工程量变化，设计变更，不可抗外界因素或经甲方同意的，工期相应顺延。

    2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方提供的材料，设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方负责。

    3、甲方未按工期支付工程款，乙方有权停止施工。

    第四项合同履行期间如因施工变更所增加的款项，甲方应在变更协议达成后一次结清所增加的款项，方可生效。

    第五项工程收款收据以有公司法人签字或加盖公司合同章为有效收据。

    第六项工程质量及验收

    1、无论是甲方或乙方提供的材料均应按期到场，并由对方验收放可使用，以确保工程质量，由于某方提供的材料出现问题，损失有其负责。

    2、公司保证每个工程均达到优良标准，正常的拼装缝及误差属正常现象，不属于质量问题。

    3、工程竣工后，乙方提出工程结算单，甲方当场对工程进行验收审查，并结清全部余款。乙方应及时做好验收后的善后工作。

    4、办理验收手续，甲方擅自提前使用，由此发生的质量问题由甲方负责。

    第九条本合同不含五金，电料，锁具，灯具(乙方负责安装)

    第十条本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

    甲方签字：乙方签字：

    年月日签定

装修公司购销合同模板2

    甲方：签订时间：乙方：签订地：

    一、产品质量

    甲方应保证必须符合或优于国家规定的“装饰装修材料有害物质限量”的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

    二、保修方式

    以上产品在质保期内出现产品质量问题，甲方应负责三包(包修、包换、包退)，所产生的费用由甲方自行承担、包修期满后乙方享有终身成本价维修服务。

    三、交货时间与地点

    1、甲方负责将货物运送至约定地点，承担相应运输、保管、装卸的费用。乙方在交货地点对数量、外观检查后验收，对产品质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品有权拒收，并由甲方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

    四、付款方式

    乙方在20__年月日前付定金贰拾万元整，余款于20__年月日前付清。

    五、服务：

    1、产品品种、规格、质量不符合本合同约定时，甲方应在24小时内负责包修、包退、包换并承担因此给乙方造成的全部损失。

    2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交部分，乙方如乙要，应照数补齐，乙方如不乙要，可以退货，由退货所造成的损失，由甲方自行承担，如乙方乙要而甲方不能交货，则甲方应该给乙方不能交货部分货款总值的20%的违约金，乙方另行采购。

    六：本合同一式二份，甲方一份、乙方一份。

    甲方(盖章)：乙方(盖章)：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：开户行及账号：开户行及账号电话：电话：

装修公司购销合同模板3

    甲方：

    乙方：

    甲方位于__5幢B1602室空屋子给乙方，装修构料，往甲、乙双方计算协议好了，此房屋装修购料要费用贰佰万元整，在双方合作期间定下以下协议：

    1、乙方在月日开始，装修购料，到年前必须完工。

    2、乙方负责装修购料，乙方对其质量负责，并负责材料保修期内进行维修和更换，如乙方提供材料的质量问题，乙方应负全部责任。

    3、乙方如购好材料在运输时中途发生损坏，全部由乙方自己负责。

    4、乙方要完全按照甲方提供的欧式风格装修购料。

    5、甲方居室后，如不小心造成人为问题，有甲方自己负责。

    6、乙方装修购料完工后，天内把贰佰万元整如期付给乙方。

    7、以上未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲载解决。

    8、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。

    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日_________年____月____日