中国联合网络通信集团有限公司吉林省分公司

工程服务商管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强中国联合网络通信集团有限公司（以下称

中国联通）吉林省分公司工程服务商的管理，规范通信建设行为，

确保通信工程建设质量，提高工程投资效益，特制定本办法。

第二条 通信建设工程服务商管理是指工程服务商入围管

理、工程服务承发包管理、工程服务商注册及使用管理、工程服

务商考核评价的管理等工作。

第三条 本办法适用于中国联通吉林省分公司及下属分公

司的工程服务商管理。

第二章 工程服务商入围管理

第四条 工程服务商是指从事通信建设的设计、施工、监

理、咨询、系统集成等单位。

第五条 对工程服务商采取入围管理方式，对于已入围的

工程服务商，可以由工程建设管理部门选择使用；但符合以下条

件的工程建设项目所使用的工程服务商必须进行招标（国家法律

法规规定可不招标的除外）：

（一） 施工发包单项合同估算价在 50 万元人民币及以上；

（二） 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价

在 50 万元人民币及以上；

（三） 单项合同估算价低于上述规定的标准，但项目总投

资额在 1000 万元人民币及以上。

第六条 省分公司定期对省级工程服务商进行入围招标；

各市州分公司定期对地市级工程服务商进行入围招标。未通过入

围招标的工程服务商不得使用。

第七条 工程服务商入围招标时要组织对工程服务商的资

格确认，确认合格的工程服务商应具备下列条件：

（一）必须具备国家或行业主管部门颁发的承揽相应工程的

资质；

（二）具有相应的通信工程设计、施工、监理、咨询、系统

集成经验，并有最近两年通信工程业绩的证明文件；

（三）有完整且运行有效的质量管理体系和安全保证体系；

（四）财务状况良好，内控制度健全；

（五）必须在当地通信行业主管部门进行了登记、备案。

第八条 工程服务商入围招标过程中应备案合格工程服务

商的下列材料：

（一）通信工程工程服务商资格确认信息表（包括企业基本

情况、企业有职称的工程技术和经济管理人员情况、企业技术装

备概况、代表工程业绩等）（附件）；

（二）企业法人营业执照复印件或预登记证书；

（三）企业工程建设、质量管理、安全保证等方面资质的复

印件；

（四）办公场地的房产证明或房屋租赁合同复印件。

第九条 对于入围的工程服务商，要在联通公司采购管理

系统进行注册。首先由工程服务商提供企业关键信息（名称、工

商注册地址、国地税登记号、组织机构代码等），采购管理系统

关键用户为其生成注册用户名、密码；之后，由工程服务商自行

在联通公司“供应商门户网站”进行注册。

第十条 任何单位和个人不得以不合理的条件限制或者排

斥潜在的合格工程服务商参与吉林联通通信工程的建设，不得以

任何非法方式干涉招投标活动。

第十一条 工程服务商必须在相应的业务范围内从事设

计、施工、监理、咨询、系统集成活动，不得越级或超范围承接

设计、施工、监理、咨询、系统集成业务。有下列情形之一者，

工程建设管理部门有权做出取消资格的决定，同时上报省通信管

理局；被取消资格的单位，三年内不得承揽吉林联通工程建设任

务。

（一）非法转包和未经建设单位同意分包工程；

（二）出卖、出借、出租、转让、涂改、伪造“资质等级证

书”、“企业营业执照”；

（三）严重违反国家工程建设强制性标准；

（四）违反国家有关安全生产规定和安全生产技术规程，情

节严重；

（五）由于承包方自身原因，造成重大通信线路阻断及发生

重大质量安全事故；

（六）在承担吉林联通工程任务时，对其他运营商造成重大

经济损失的；

（七）利用行贿、回扣等不正当手段承揽工程任务的；

（八）因设计原因造成工程质量事故的设计单位；在工程上

使用不符合要求和强制性技术标准的材料、构配件和设备，降低

工程质量的施工单位；弄虚作假，未及时制止施工单位不按照工

程设计图纸和施工技术标准施工的监理单位；故意损害建设单位

和工程承包单位利益, 未经建设单位同意，擅自将工程有关的情

况、资料泄露给他人的监理单位；非法转让监理业务，有承包工

程、经营工程材料、设备、配件的监理单位；

（九）其他违反法律、法规的行为。

第三章 工程服务商承揽业务范围

第十二条 已入围工程服务商可在以下业务范围内承揽

工程建设任务。

第十三条 通信勘察设计企业承担业务范围：

（一）综合甲级：可在全省范围内承担各种规模通信勘察设

计业务；

（二）专业甲级：可在全省范围内承担经批准专业的各种规

模通信勘察设计业务；

（三）专业乙级：可在全省范围承担经批准专业的投资在

3000 万元以下的通信工程项目。

第十四条 通信工程施工总承包资质企业承包工程范围：

（一）一级企业：可承担各类通信信息网络工程的施工；。

（二）二级企业：可承担工程造价 3000 万元及以下的各类

通信信息网络工程的施工；

（三）三级企业：可承担工程造价 1000 万元及以下的各类

通信信息网络工程的施工。

第十五条 电信工程专业承包资质企业承包工程范围：

（一）一级企业：可承担各类通信工程的施工；

（二）二级企业：可承担工程造价 1000 万元及以下的通信

工程的施工；

（三）三级企业：可承担工程造价 500万元及以下的通信工

程施工。

第十六条 通信信息网络系统集成企业承担业务范围：

（一）甲级可在全省范围内承担经批准设置专业的各种规模

的各类通信信息网络系统集成业务；

（二）乙级在全省范围内承担经批准设置专业的下列规模业

务：

1．通信业务网络系统集成专业：承担 2000万元以下工程项

目；

2．电信支撑网络系统集成专业：承担 2000万元以下工程项

目；

3．电信基础网络系统集成专业：承担 1000 万元以下工程

项目。

（三）丙级（临时丙级）在全省范围内承担经批准设置专业

的下列规模业务：

1．通信业务网络系统集成专业：承担 1000万元以下工程项

2．电信支撑网络系统集成专业：承担 1000 万元以下工程

目；

项目；

3．电信基础网络系统集成专业：承担 500 万元以下工程项

目。

第十七条 通信建设监理企业承担业务范围：

（一）甲级可在全省范围内承担经批准设置专业的各种规模

的各类通信工程。

（二）乙级承担经批准设置专业的 1万平方米以下建筑物综

合布线工程、塔高 80 米以下的通信铁塔工程及在本省范围内的

通信管道工程、工程造价在 3000万元以下的省内通信工程。

（三）丙级承担经批准设置专业的 5千平方米以下建筑物综

合布线工程、塔高 40米以下的通信铁塔工程及在本省范围内 48

孔以下的通信管道工程、工程造价在 1000 万元以下本地网通信

工程。

第四章 工程承发包管理

第十八条

工、监理及系统集成等单位的资质等级和业务范围进行核查。

第十九条 承担吉林联通通信工程设计、施工、监理及

工程发包前发包单位必须对工程设计、施

系统集成等任务的单位，必须具备下列条件：

（一）持有按规定通过资质审查并获得相应的《工程设计证

书》、《施工企业资质等级证书》、《监理资质证书》、《通信信息网

络系统集成企业资质证书》等资质等级证书；

（二）经工商行政管理机关登记注册，取得《企业法人营业

执照》。

第二十条

设计、施工、监理及信息系统集成单位不得

采取不正当竞争手段承揽设计、施工、监理及信息系统集成任务。

第二十一条 在工程建设中应使用具有经批准的进网许

可证的产品或经过鉴定质量合格的产品；没有出厂合格证或质量

不合格的材料设备等，不准在工程上使用。

第二十二条 承包工程设计、施工、监理及信息系统集成

任务的企业，必须自行组织完成或经发包方同意按照有关规定将

部分工程分包给其他单位，严禁转包工程。

第二十三条

建设单位不得将通信工程设计、施工任务委

托给维护单位，总承包单位也不得将工程的设计、施工任务分包

给维护单位。

第二十四条 凡具备招标条件的建设项目，必须按照有关

规定择优选定承包单位。任何单位和个人不得将依法必须进行招

标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第二十五条 任何单位和个人不得以不合理的条件限制

或者排斥潜在的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非

法干涉招标投标活动。

第二十六条 建设项目的招标人自行办理通信建设项目

招标事宜应具备通信建设项目自行招标资格；不具备自行招标资

格的，须委托具有通信建设项目代理招标资格的相应单位代理。

第二十七条 工程勘察、设计、监理发包应具备下列条件：

（一）工程项目已列入年度建设计划；开展勘察、设计、监

理所需资金已经落实；

（二）可行性研究报告已经审查批准；

（三）具有工程设计所需要的基础资料。

第二十八条 工程施工发包应具备下列条件：

（一）工程项目已列入年度建设计划；

（二）初步设计及概算已经批准；

（三）有能够满足施工需要的施工图纸及有关技术资料；

（四）建设资金来源和主要材料、设备已经落实；

（五）需要建设用地的工程，已办妥用地征用手续，房屋拆

迁已符合工程进度要求。

第二十九条 承发包双方必须按照《中华人民共和国合同

法》等法律、法规的规定，签订承发包合同，并严格履行。

第三十条

承发包合同的签订，必须严格执行国家和地

方的价格政策和计价方法。

第三十一条 承发包合同除明确工程质量、工期、工程造

价外，必须明确有关安全生产责任条款。在合同执行过程中如发

生纠纷，经协商无效时，应依照国家法律、法规规定解决。

工程项目的建设单位为合同执行单位，负责履行合同，合同

的变更按集团公司相关规定办理。

第五章 勘察设计企业管理

第三十二条 承揽吉林联通通信工程建设任务的勘察设

计企业必须严格执行国家有关法律、法规和吉林联通的管理规

定，全面履行勘察设计合同，坚持先勘察后设计的原则，确保工

程的勘察设计质量。

第三十三条 勘察设计企业编制的初步设计文件应满足

主要设备材料订货、编制施工、监理招标文件和编制施工图设计

文件的需要，编制的施工图设计文件应满足设备材料采购和施

工、监理的需要。设计文件及图纸应符合现场和施工的实际条件，

能够指导工程施工。

第三十四条 设计文件中选用的设备、材料，应当注明

其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规

定的标准。

第三十五条

勘察设计企业编制的施工图设计文件经审

查通过后方可实施。会审时，设计单位就设计意图、工程特点、

工艺要求、质量标准、技术措施及有关注意事项要进行详细的交

底说明。对于设计会审中提出的问题和疑点以及需要解决的技术

难题，设计部门要拟订出解决办法并根据会议纪要对设计图纸进

行补充、修改。

第三十六条 在项目实施过程中勘察设计企业要选派设

计代表，提供全过程的技术支持，按程序处理由施工、监理和建

设单位提出的现场设计变更事宜。

第六章 施工企业管理

第三十七条 承揽吉林联通通信工程建设任务的施工企

业必须严格执行国家有关法律、法规和吉林联通的管理规定，全

面履行施工合同，确保工程的质量目标、进度目标、安全目标。

第三十八条 施工企业要建立工程项目安全组织体系，明

确相关责任，完善健全安全管理制度，对各类通信建设人员特别

是劳务工进行岗位操作规范培训，强化施工人员的安全意识，提

高安全操作技能，既要防止人身伤亡事故，也要防止危及通信网

络安全运行和危及其他公共设施的事故。

第三十九条 工程开工前建设管理单位与施工企业必须签

订安全施工协议，明确安全施工条款及有关要求，安全施工协议

签订前禁止施工。安全施工协议应包括以下内容：

（一）施工企业根据工程项目实际情况制定施工安全措施，

并要求全体施工人员认真贯彻执行；

（二）明确规定因施工单位原因造成通信阻断事故时，施工

单位应承担的经济赔偿责任；

（三）发生通信阻断事故后，施工单位必须积极抢修，恢复

正常通信，并制定整改措施，经建设单位同意后方可继续施工；

（四）直接责任施工方承担全部抢修的直接费用。

第四十条 工程项目开工前施工企业应向建设及监理单

位提交开工报告，开工报告要附有详细的施工组织计划，具体实

施方案，保证工程质量、进度、安全控制的方案和措施；对涉及

现网的扩容、割接、改造及有可能对现有网络造成影响的施工作

业要制定出详细的施工组织计划及应急预案。

第四十一条 工程实施过程中建设单位要加强施工现场

的安全检查，强化工程实施现场的监督管理，工程隐蔽部分和其

他需要随工检验部分必须由监理工程师和随工人员在施工过程

中进行检查验收，一旦发现薄弱环节，应及时提出有力的整改措

施，保证施工生产安全进行。

第四十二条 初步验收前施工单位责任：

（一）完成工程建设施工承包合同约定的各项内容，各项技

术性能符合设计和规范要求；

（二）项目完成后，向建设管理单位发出完工通知，并提交

经监理单位确认的完整齐全的初步验收技术文件。

第四十三条 初步验收后及进入试运行阶段施工单位责

任：

（一）按规定时限，认真处理初步验收和试运行阶段中发

现的施工方责任问题，其结果应得到监理或建设管理单位认

可；

（二）积极配合建设管理单位处理非施工方责任问题。

第四十四条 工程保修期施工单位责任：

（一）按规定时限，免费处理保修期发现的施工方责任问

题，其结果应得到监理或建设管理单位认可；

（二）积极配合建设管理单位处理非施工方责任问题。

第七章 监理企业管理

第四十五条 承揽吉林联通通信工程建设任务的监理企

业必须严格执行国家有关法律、法规和吉林联通的管理规定，全

面履行监理合同，确保通信工程建设设计阶段和施工阶段的通信

安全控制、质量控制、进度控制、信息管理。

第四十六条 监理企业应当根据所承担的工程监理业务，

成立项目监理机构。项目监理机构由总监理工程师、专业监理

工程师和其它监理人员组成，专业应配套，数量应满足监理工

作的需求。

第四十七条 监理企业应按照“公正、独立、自主”的原

则，开展工程监理工作，公平地维护建设管理单位和被监理单位

的合法权益，对工程质量实施监理，并对工程质量承担监理责任。

第四十八条 监理企业应针对工程项目的实际情况，按工

程进度分专业编制工程监理规划及实施细则，做到详细具体、具

有可操作性。在通信工程项目监理实施过程中，监理实施细则应

根据实际情况进行补充、修改和完善。

第四十九条 在设计交底前，总监理工程师必须组织监理

人员熟悉施工图纸，并对图纸中存在的问题，通过建设管理单位

向设计单位提出书面意见和建议。

第五十条

工程开工前，总监理工程师应组织专业监理

工程师审查施工企业报送的施工组织计划，对其中不能保证工程

质量、合同工期和合同价格的环节，提出改进意见。

第五十一条 工程实施过程中，依据法律、法规及有关技

术标准、设计文件和工程建设承包合同，对施工质量实施监理，

并定期向建设管理单位报告进度情况，及时收集、整理有关工程

进度方面的资料，为公正、合理处理工程延误提供证据。

第五十二条 工程竣工后，监理企业应及时审核施工企业

报送的竣工资料及决算文件，并对工程进行完工检查，出具监理

意见，对存在的问题，及时指令承包单位整改。

第五十三条 监理企业应认真做好监理资料与信息的管

理工作，监理资料必须及时整理、准确完整、分类有序。监理业

务完成后，向建设管理单位提交监理报告。

第五十四条 监理单位应协调好建设管理单位、设计单

位、施工单位之间的关系，调动各方面的积极性。

第八章 工程服务商考核评价

第五十五条 对于承担吉林联通通信工程设计、施工、监

理及系统集成等任务的单位，由省分公司及各地市分公司建设管

理部门进行考核评价管理。

第五十六条 省分公司以及各地市分公司要对工程服务

商进行全过程管理，根据工程服务商各单项工程的完成质量以及

工作过程中存在的问题，对工程服务商进行考评，考评周期为半

年，具体考评表见附件。

第五十七条 对于省级工程服务商，地市分公司的考核权

重占 60%，省分公司的考核权重占 40%，该类工程服务商的最终

考核结果为省、市两级综合加权结果，达标值为 85 分，超过 95

分为“优秀”。

第五十八条 对工程服务商的考评要公平、公正，反映真

实工作情况，考评结果要求当事人签字确认，避免执行纠纷。

第五十九条 对工程服务商的考评结果在入围招标及单

项合同招标中要占一定评分权重；对省级工程服务商的考评结果

定期在全省范围进行通报。

第九章 附 则

第六十条

本办法由中国联通吉林省分公司负责解释。

第六十一条 本办法自发布之日起施行，在此之前颁布的

办法与本办法不一致的地方，以本办法为准，法律、法规另有规

定的，从其规定。