私人建房工程合同(甄选3篇)

私人建房工程合同 (篇1)

    房主人(甲方)：

    承建人(乙方)：

    根据《民法典》、《建筑法》的有关规定，结合本工程具体情况，为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅主体工程中的权利、义务，经双方协商同意签订本合同。

    一、建筑项目：私人住宅主体工程。

    二、建筑面积及房屋方位：

    三、承建方式及施工准备：

    1、甲方将其住宅主体工程以包工包料的方式承包给乙方承建。

    2、乙方必须按合同施工，提供以下建筑材料，所有材料必须附有产品合格证才能用于工程。

    ⑴地槽深度___，外包围宽度___,内三墙宽度___,主钢筋___，混凝土高度___，副钢筋___，间距______;以上所用钢筋应用标准沙钢或永钢，水泥用常熟金猫___#标准水泥。

    ⑵地梁圈梁立柱为底___,中间___，顶___，间距___，钢筋混凝土上面有___的地梁。

    钢筋用标准沙钢或永钢，水泥用常熟金猫425#标准水泥。

    ⑶圈梁：___，钢筋用标准沙钢或永钢，水泥用常熟金猫___#标准水泥。

    墙体的高度和门窗位置大小根据图纸确定，如无图纸根据双方协商决定。

    ⑷楼面，楼梯一次性现浇，楼板厚度不小于___，钢筋双层网___;楼板承重梁：___，钢筋___。

    钢筋用标准沙钢或永钢，水泥用常熟金猫___#标准水泥。

    ⑸楼面屋顶木头横条小头不小于___，挂瓦条___，屋面板厚度(刨光后)不低于___，屋面用防水油毡。

    油毛毡用环球牌标准油毛毡，厚度3-4。

    ⑹工程中用到的所有黄沙用中沙和粗沙，不允许用细沙;石子用符合标准的石子;砖头用质量优良符合标准的砖头，其它副料也应用符合标准的材料。

    乙方应做到水泥与其它材料配比合理，所有材料不得影响工程质量。

    ⑺除水电村料及安装，门窗材料及安装由甲方负责;卫生间，厨房的贴面，以及围墙波形瓦和外墙涂料，防水涂料由甲方提供材料，乙方负责施工。

    除此条以外的任何材料及人工都包含在工程总价内。

    乙方不得在工程期间任意加价，或未经甲方同意擅自更改材料及工程结构，由此所产生的一切后果由乙方负责。

    3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等，必须备有遮雨帆布，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。

    四、建房工期：建房工期为___天。

    五、承建工程价格及付款方式：

    1.本住宅工程总造价为___ 元人民币，大写：___ 元整。

    2.付款方式：

    开工时首付___万，基础完成并经甲方验收合格后付___ 万，第一层楼面完工并经甲方验收合格后付 万，第二层楼面完工并经甲方验收合格后付___ 万，屋面封顶并经甲方验收合格后付___ 万，工程竣工后并经甲方验收合格后付___ 万，其余款项工程竣工___年后付清。

    六、施工安全要求

    1、乙方明确自己有与承揽建设的私人住宅工程相应的建筑资质，而且明确其施工人员也具有相应的执业资格和资历，以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

    2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工，严格按照抗震安居房屋建设标准建房，在施工期间，以确保工程质量和安全，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全事故的隐患，随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。

    3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求，采取严格的安全防护措施，在施工过程中要特别注意安全施工，杜绝一切事故，并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。

    如有此类情况出现，责任与甲方无关。

    4.乙方负责办好劳动保险，施工中如发生事故，由乙方负责，甲方不承担另何责任。

    七、工程质量。

    1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工，若发现图纸有不合理部分，经甲乙双方共同协商，在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。

    2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。

    建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑，墙砖、地板铺设要做到平滑，杜绝空鼓，符合相关标准。

    3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件，乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作，并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。

    返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的，乙方承担工程质量违约责任。

    4、工程质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。

    八、违约责任和争议的解决办法

    1、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的，乙方要无偿修理、返工或重作;造成损失的，乙方要赔偿所有损失。

    因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的，乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。

    2、甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解;解决不了的，可选择下述第项处理：

    (1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，

    (2)直接向人民法院起诉。

    九、合同的生效与终止。

    1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

    2、本合同自签订之日起生效，结清工程款后终止。

    十、其他。

    以上合同，双方必须共同遵守。

    如经双方协商同意签订补充合同，补充合同与该合同具有同等法律效力。

    甲方签字：乙方签字：

    日期：________年____月____日

　　私人建房工程合同 (篇2)

    发包方(以下简称甲方)：

    承包方(以下简称乙方)：

    甲方用地位于，用地面积为m&sup2;，建成层框架结构楼房住宅，建筑面积约 m&sup2;给乙方以包工包料方式承包建设，现经双方协商，达成以下合同条款：

    一、 甲方提供建筑图纸给乙方施工，乙方必须按图纸规定做好各项施 工。乙方负责清理地基，甲方按实际支出费用补给乙方清理地基款。

    二、 甲方按建筑面积元/m&sup2;计算给乙方，按投影计算面积，工程竣工结算，按实际工程量，质量须达到验收合格标准。

    三、 乙方负责基础工程和主体工程包工包料建设。

    1、基础工程：乙方负责地基孔桩柱条的包工包料施工，甲方按每立方米元计算给乙方，孔桩直径米，钢筋笼要求米，计算给乙方应加护壁0.15米。

    2、乙方负责主体工程建设，内外墙装修，内墙、天花批灰底，外墙三面瓷砖，层面隔热层，天面拦河，铝合金窗、排水、排污管，外散水，屋内排污排水管封闭，完工时清理好一切多余建筑废料。

    四、 乙方负责一切工程机械、模板、排架、水电费用等施工用具和管理。

    五、 门洞、卫生间排气扇孔和厨房排气扇孔应按甲方指定位置和尺寸预留或安装。

    六、 建筑材料选用：钢材--国标韶钢，水泥--仙石牌水泥，排水管--联塑75管，排污管--联塑110管。

    七、 施工总工期为120天交付给甲方。

    八、 乙方施工时如出现质量问题和误差，甲方认定需要返工时，一切费用有乙方承担。

    九、 付款方式：完成工程建设的地基工程(标的物地基垫层只一层地面)，甲方支付万元;主体工程费用按工程进度70%支付，工程竣工后，经验收合格，甲方支付余下工程费用。

    十、 甲方的权利与义务：

    1、甲方对乙方施工可以随时检查及现场监督，对不当行为可以制止。

    2、在不影响乙方工期的情况下，甲方可以变更施工图纸。

    3、甲方应按照本合同第九条规定向乙方支付相应费用。

    4、工程竣工后，甲方可以要求乙方提供完整的竣工资料和竣工验收报告。

    十一、 乙方的权利与义务：

    1、乙方各建设行为及建设用料均符合相关行业标准及积极性行业惯例并保证诚信;若工程质量不符合本协议要求或相关行业标准，乙方应无偿返工且应承担由此给甲方带来的损失。

    2、乙方自负己方人员及相应物品的安全责任，乙方人员出现的意外、伤亡等人身损害以及财产损失自负其责，甲方对此不负责任。

    3、乙方因施工不当或未尽相应注意义务给他人人身或财产带来损害时，应付相应赔偿责任，甲方对此不承担责任。

    4、乙方有权按照本合同第九条规定向甲方收取相应工程建设费用。

    十二、 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按生产安全标准施工，做好各项安全措施，如在施工期间造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

    十三、 本合同未尽事宜，双方可当面商定或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。。

    十四、 本合同自双方签字之日起生效。合同正本两份，具有同等效力，由甲乙双方签字后分别保存。副本分数按自定，可报送所需部门。

    甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

    法定代表人(签字)：_________　法定代表人(签字)：_________

    _________年____月____日　_________年____月____日

　　私人建房工程合同 (篇3)

    甲方：

    乙方：

    一.根据，及有关法律法规，甲乙双方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建造私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。

    二.私人住宅建房工程是民用住宅建筑。本工程设计为砖混结构总价格约人民币元整元。

    三.本工程施工前，甲方必须保证通电，通水，通路，建筑面积平整，不能影响施工。与周边邻居因地界，建筑物，线路等纠纷由甲方出面解决。本工程施工方式为包工，面积价格一次性包死。工程必须严格按图纸设计施工，[地脚要求牢固科学化]，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便偷工，怎么方便就怎么做。

    四.因施工过程中，发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，重新签定变更合同书后方能生效。否则甲方概不承认，不承担经济责任。

    五.乙方在施工中必须做到安全生产，安全施工，要有足够的安全保障机制和措施，因乙方出现安全事故，甲方不承担一切责任。

    六.乙方在施工中必须接受甲方人员的监工，并接受合理化建议并采纳。甲方要求乙方房屋墙壁不能做弯曲，要做到平整，角度要分明，美观。本工程预定工期为60天。房屋交付是内外水泥沙搓平。房屋不漏水。

    七.本工程的附属工程：大门，围墙，化粪池，外墙砖，贮藏室，院内硬化等项目不包括在本合同内，附属工程价格另议，价格商定后签定建造附属工程合同书。

    工程付款方式

    工程付款方式为现金支付。

    施工人员及施工设备进场即付贰万元，主体工程完成付贰万元，全部做完清算。 工程在建设过程中，双方都要严格遵守合同，不得随意终止合同。如遇不可抗力的自然灾害，可终止合同进行清算。

    工程在建设过程中，因市场发生变化，人员工资上涨或下降，必须严格遵守合同约定价格，不得随意涨价或压价。

    工程未尽事宜，双方随时协商解决，并签定工程辅助合同书。 本合同确需修改必须经过甲乙双方协商，一致同意。

    本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

    本合同自甲乙双方签字后生效，生效后甲乙双方必须共同遵守。

    甲方：

    乙方：

    年月日：