工程质量管理体系及保证措施

质量保证体系

认真贯彻 ISO9001：2008 质量管理标准，建立完善的质量体系。

本公司已通过了 ISO9001：2008 标准质量体系审核认证，为保证质量体系持续有效的进行，本公司将迅速组建项目经理部，成立质量管理领导小组，组织领导工程创优管理工作，定期检查工程质量，召开质量分析会议，及时发现定位，研究改进措施， 推动质量管理工作深入开展。

一、建立健全自检制度

项目部设安全质量监察部，施工队设专职质检员，班组设兼职质检员，在施工过程中自下而上按照：“跟踪检查、复检、抽检”三个检测等级分别实施检测任务。在严格内部“自检、互检、交接检”三检制度基础上，认真接受业主质量监督和监理部门的监理，接受社会质量监督。质检工程师直接对项目经理和技术负责，行使监督权， 检察权和质量检查否决权。

二、加强试验室建设

坚持按高标准、高要求组建试验室，试验人员全部持证上岗，试验仪器由权威部门标定认可。在总工程师的领导下，开展检验检测工作。通过工艺试验，选定最佳工艺参数指导施工，同时对现场工艺参数进行检测控制，并及时反馈各种数据，用数据指导施工。

4.2 质量管理保证措施

为了确保安全施工，项目部设质量安全监察部，配置专职安全质量检查工程师， 施工队设专职安全员，班组设兼职安检员。按照“跟踪检察、复检、抽检”三个等级分别实施检查任务，在“自检、互检、交接检”的基础上，安检工程师直接对项目经理负责，行使监督权，检察权和安全检查否决权。

一、施工管理方面的质量控制

1.加强质量宣传教育，提高全员质量意识。对参加施工的全体人员进行“百年大计、质量第一”的质量教育。质量好坏关系着国家财产和人民生命安全，关系着施工企业的声誉，要把质量作为企业的第一生命。认真搞好工地宣传，采用现场分析会、观摩会、短期培训等形式，不断提高全员的质量认识，让每一位参加施工的员工牢固树立“质量第一，信誉第一”的思想。

2.制定创优计划，完善保证体系。完善质量保证体系，建立项目部、施工队、作业班组，三级质量保证体系。各级领导规划，将规划目标分解到各班组直至个人。实行质量经济责任制，把施工质量同员工的经济收入相挂钩，以增强每个人的责任感和自觉性。用工作质量保证工序质量，用工序质量来保证工程质量，把工程质量规划创优目标落到实处。

3.健全机构，加强组织领导。针对本标段的工程特点，设置专职的质量检查、监督机构，由专人负责成立以项目经理为组长，项目总工为副组长和有关技术人员参加的管理小组。项目部下设质检部，配专职质量检查工程师，各施工队配专职质检员， 形成自上而下的质检网络，各级质量管理人员由会管理、懂技术、有经验的干部担任， 使各施工工序始终处于受监督状态。

4.做好技术质量交底，严格质量审核制度。在各分项工程开工前，要认真做好技术交底工作，向参与该项工程管理及操作的所有人员进行细致的技术交底，讲质量目标、施工方法、工艺流程、操作规范、验收标准及其他技术要求，使管理者明白如何管好，操作者知道如何操作。同时，在施工全过程中坚持质量审核制，对质量体系、工序质量、已完工程质量等方面定期审核，确保质量活动的正常实施。

5.强化计量工作，完善检测手段。计量工作涉及到施工生产和经营管理工作的各个环节，计量的准确与否直接关系到质量的好坏，为此项目部配备专门的工程师负责本项工作，加强对计量工作的管理。同时积极完善检测手段，充实检测技术力量， 并配备先进的检测仪器，施工中按规范和工程实测情况确保检测效率达到 100%。

6.严格控制原材料质量，抓好预制构件施工工艺。严格控制各种原材料的质量， 对每批进场的原材料都必须进行质量抽查，并记录在案。不合格的材料坚决不准进入现场，预制构件无出厂合格证的不准使用。

二、质量保证手段

1.确保工程质量的稳定有序控制。坚决杜绝施工赶工期、仓促上马、疲劳作战、草率从事。避免管理失控和质量事故。并采用计算机编制施工进度网络计划，抓住网络计划的关键路线，组织人、财、物资源的有效配置，力求实现施工作业均衡。

2.确保设备能力，加强设备管理，保证设备的配套使用。合理调度和良好的机械性能是达到质量目标的重要保证。

3.采用先进技术。先进的生产技术，对提高工程质量和生产效率会产生事半功倍的效果。

4.提高人员素质。质量工作以人为本，为了确保人员素质能适应本项目质量工作的目标要求，我项目经理部对关键的工作岗位规定了学历、资历、职称、业绩等方面的任职资格，实行持证上岗。

三、质量管理方面的有效控制

1.程序控制：开工作业实施工序交接工艺流程的每一个环节实行程序控制。建立开工申请单批准书、施工日志、施工原始记录、测量与试验报告、中间交接手续、最终交验报告、质量检验评定标准等全套程序控制文件。明确每一个程序，每一份文件和责任人职责，并对程序控制的实施情况进行定期检查和随机抽查，力求及时准确地掌握每一个施工阶段、每一个分项工程质量的真实情况，以确保施工作业按质量标准的规定要求组织实施。

2.重点控制：对施工中的弱点、难点和关键点实行重点控制，如施工技术方案确定、测量控制网布设、原材料与半成品质量检验、试验配合比的确定和实施、队伍管理等，均加大工作力度，予以重点关注、确保工作质量。

3.动态控制：对重复次数较多，延续时间较长的实行动态控制。如混凝土强度的质量波动情况，需持续采集数据、掌握质量动态，并通过数据分析、探索问题所在及时采取对策，改善施工管理，提高工程质量。

4.3 创优计划

1.该工程中标后，我们将作为重点工程组织施工：

（1） 在工程施工前，严格按我公司“ISO9001 质量体系程序文件”，编制详细的项目质量计划，明确质量控制点、责任人及奖惩措施。

（2）建立项目质量保证体系

为加强质量保证体系正常运转，成立以项目经理为组长的全面质量管理领导小组，每周召开一次领导小组会议，研究分析近期的施工质量和质量管理情况，制定相应的方案措施。

（3）建立质量控制要点

对施工全过程分阶段、环节进行质量控制，每个控制环节为一个停检点，上道工序合格后才能进行下道工序的施工。

（4）加强人员的培训工作，从管理人员到每一个工人，都树立质量第一的思想。

（5）严格坚持技术管理制度，在图纸会审的基础上，编制切实可行的施工方案，并经论证和审批，施工前进行认真的技术交底，主要技术问题及主要分项工程开工应由项目总工程师组织交底，并有书面记录。

（6）严格按图纸要求、工艺、规程组织施工，发现问题应及时上报，经技术部门和设计单位核定后再处理。

（7）加强质量监督检查工作，严格控制施工过程中的工程质量通病，把好各

道工序质量关，隐蔽工程和重要工序必须经建设单位签字认可后，才能进行下道工序施工，施工中原始记录要填写真实齐全。

- 2.严格履行材料的检验制度，并做好记录，建立必要的各种管理台帐，各工序操作人员在使用时，必须核对各种材料清单，检查无误后方可使用。不合格的材料、半成品不允许使用在工程上。

- 3.建立操作岗位负责制，主要工程实行样板挂牌制，按工艺卡施工。

- 4.抓好重点部位，关键部位的管理和施工，对变电所、中央机房、消防、弱电等工程进行重点控制。

- 5.采用先进的施工机具、设备，提高施工生产机械化水平，改善劳动条件，提高工程质量。

- 6.配置必要的检测仪器，按国家《计量法》要求，管好用好施工用全部计量器具， 确保测量数据准确。

- 7.质量与经济责任制挂钩，实行“质量否决权”，制定质量奖罚制度，对施工质量和质量管理方面有突出成绩者给予奖励，对质量作风低劣，质量通病重复发生，违反规程规范及质量标准者实行重罚。

4.3 在确保质量的前提下降低成本措施

一、提前准备

我公司根据已往较成功的经验，采取先期介入的方法。对工程材料施工工艺，方法也采取提前准备的方法，与业主更快，更好的沟通，缩短以后的准备时对拟参加本工程的施工的施工员，材料员通过研讨招标文件，对其进行培训，使之了解本工程的特殊性，明确业主对其今后工作的要求。

二、仔细计算，精心编制可操作性施工进度计划

有的计划指针都有是在现场中取得的资料。经过仔细计算，结合实际用料定额获得的。并在此基础上，精心编制施工进度计划。然后，通过计算机对施工进度计划进行优化处理，以使计划能在最短时间内合理地完成各分项工程。

三、按计算要求控制施工进度

按进度计划要求，施工员将每天的施工进度情况对照施工计划要求进行检查。对未按期完成进度的滞后工程项目，采取特殊的办法，突击赶上，以保证工期不受影响。

四、项目经理部计划

为保证本工程总工期的顺利实现，项目经理部将严格按照实施性进度网络计划组织施工，并以此为依据，编制月、旬、日作业计划，对控制单位工程的施工，制订单项作业计划。

五、与施工作业队的配合

每天召开工地碰头会，由项目经理负责，召集各职能部门人员和专业施工负责人检查当日完成情况，部署第二天工作安排，对施工中提出的问题及时处理对第二天可能出现的问题及早采取对策，对物资供应和劳动力安排做好充分准备。

六、横道图组织施工

以横道图组织施工，提高时空利用率，推行立体、平行、交叉作业法，实现上下左右、前后内外，多种工序相互穿插，紧密衔接，最大限度地缩短工期，提高工效。

4.4 在减轻劳动强度、提高进度等方面的措施

一、选配精干的施工队伍

根据本工程的特点，选用参加过同类工程施工，具有较强战斗力的国内一流的城建施工劳务队伍，根据定额工程量和以往的施工经验，合理布置劳动力，控制内部的工人技术等级比例，确定合理的劳动组织，并经过优化组合，加强人员高度管理，开展技术革新，以满足施工高峰期对人员的需要，使人力资源得到充分、合理的运用。

二、作好劳动力的技术培训工作

针对本工程施工特点，对操作人员进行专业技能培训，并对作业难度大的地方进行现场实地安全交底、技术交底，提高工作人员的操作技术水平。对于特殊工种人员、机械操作人员要求必须经专业培训并考核合格持证上岗。

落实施工计划和技术责任制，对施工人员按管理系统逐级进行交底，交底内容包括：工程施工进度计划和月、旬作业计划；各项安全技术措施，降低成本措施和质量保证措施；质量标准和验收规范要求、设计变更和技术核定事项及关键、复杂部位， 必要时进行现场示范。

三、做好劳动力管理

根据自治区有关要求及行业规定严格执行施工人员管理制度，与所有参施队伍签订劳务合同，加强劳务管理、明确人员分工，做到有计划、有落实、有检查。

所有工人在进场前必须严格进行“三级"教育，考核合格后颁发上岗证。分组编制组织上岗培训，主要有：规章制度、安全施工、基本操作技术和精神文明教育，、环境保护等五个方面，进行施工总动员，开展“比、学、赶、帮、超"的劳动竞赛活动。

进场施工人员必须“三证”齐全，进场后统一着装，佩带填有表明单位、工种(职位)、照片等内容的身份胸卡，加强进出场管理。

安排好工人进场后的生活，加强施工现场外生活设施和卫生防疫管理，保证现场职工和工人的身心健康及生命安全，遵守有关的法规、规定和管理标准，提高文明施工管理水平。

项目部施工人员管理：施工单位要教育所属人员，自觉遵守市政管理规定，严禁在项目部酗酒闹事和违法违纪，做到文明高效施工。

4.5 新工艺、新技术、新设备、新材料的采用

推广新工艺、新技术、新设备应用的目的，是为了进一步提高企业素质、推进科技成果的转化，为全面提高工程质量，加快工程进度，增加企业效益提供可靠的技术保证。为了使新工艺、新技术、新设备的推广和应用，在工程上进一步得到落实，采取以下措施：

一、加强组织领导

总部相关部门应积极协助项目经理部做好技术、新工艺在本工程上的应用工作，加强服务和控制，同时成立新技术，新工艺应用领导小组。总工程师和项目部主任工程师任正副组长，项目部各科室科长为小组成员。

二、技术管理措施

依据在本工程拟推广的新技术、新工艺内容，有针对性的编制工艺方案和质量控制对策措施。并要认真的进行技术交底和有目的的对职工进行培训，提高职工的思想认识和操作水平，使新技术、新工艺应用收到实效。

三、管理措施

制定新技术、新工艺的管理措施，落实项目部工程技术人员的责任，并进行评比和考核，每项新技术、新工艺在应用前和应用过程中，要落实专人进行预先进行鉴定和连续监控记录。制定奖罚措施，对推广新技术新工艺做出贡献的人员， 应给予表彰和奖励，用激励手段确保新技术、新工艺应用落到实处。

4.6 工程质量通病的防治措施

- 一、路基方面

- 1.路基碾压宽度窄于路面结构宽度，路面结构宽度的边缘落在软基上，使路面边缘出现纵缝。

- 2.路基中的软弱地基没有进行处理或处理彻底使路面结构不稳定，造成路面开裂。

- 3.路基中含有有机物，有机物质腐烂后，失去度路面机构的支撑力，市路面沉陷开裂。

- 二、基层方面

- 1.基层强度、宽度和厚度不能满足设计要求。

- 2.基层均匀性差，不能满足车辆荷载要求，基层破坏造成路面开裂。

- 3.基层的平整度差或基层超高，造成混凝土板厚不一致或大不到设计厚度而导致路面开裂。

- 三、路面方面

- 1.水泥安全性差或标号过低：砂、石含泥量大，级配不符合要求：骨料中含有活性材料，产生了“碱-骨料反应”。

- 2.施工单位偷工减料、模板高度不够，造成混凝土路面厚度达不到设计要求。

3.混凝土配合比（特别是水灰比）控制不严，造成强度不能保证。

- 4.振捣不密实或漏振，使混凝土内部存在蜂窝，空洞等薄弱点。

- 5.切缝不及时或切缝深度不够。

- 6.养护不均匀或养护时间不足造成混凝土强度不均匀或强度达不到设计要求。

四、质量通病防治措施

1.严格控制路基的施工质量

- （1）监理工程师应对施工单位设置的碾压边线进行抽查，确保路基碾压宽度超出路面结构宽度且每侧不小于 10cm。

- （2）认真分析地质勘查报告。如发现不良土质，腰和设计、施工单位研究并提出处理方案，督促施工单位根据方案进行处理。

- （3）在路基施工中，监理工程师应沿线巡查，督促施工单位把路基及填土中树根、杂草、木块等有机物质清楚干净。

- （4）要对碾压涂层的含水率进行检测，并与其最佳含水率比较。如果含水率太大，应该让施工单位对图层进行晾晒；如果含水率太小，应该洒水拌匀后碾压。要严格控制每层填土的厚度、每层土松铺厚度不得超过 30cm，并对没成填土密实度进行抽查，合格后才能允许施工单位进行下一层填土。

2.严格控制基层的施工质量

- （1）监理工程师要对原材料质量进行控制，及时向施工单位提出问题，对不合的材料要严禁进场。

- （2）在现场取样材料做试验测定其最大干密度和最佳含水量并准确做好试验配合比；根据预定的施工方法确定其基层混合料的松浦系数，用书记来控制施工质量。

- （3）测量基层的摊铺宽度，检查是否按规范要求加宽。

- （4）严格控制施工过程，确保基层的均匀性，平整度和密实度。

- （5）基层施工完毕要洒水养护，养护期一般为一周。养护期结束后，监理工程师应组织检查验收，对基层的强度，平整度、宽度、标高等指标进行检测，合格后才能进行下步施工。

3.严格控制混凝土路面的施工质量

（1）监理工程师应严格控制原材料质量。水泥进场后要进行复检，合格后才能使用；砂石材料含泥量要符合规范要求，并符合规定级配；对骨料要进行碱活性检测，检测合格才能使用。

- （2）要对施工单位配合比进行审核并现场取样进行配合比检验试验。

- （3）检查事故机具是否齐全，检验计量器具是否计量准确。

（4）挂线检查立模高度是否满足混凝土路面设计厚度。